附件 2

2022年暴雨洪涝灾害灾后恢复重建

中央基建投资绩效目标表

| 专项名称 |  |  | 广东省暴雨洪涝灾害灾后恢复重建2022年中央预算内投资 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下达地方或单位 |  |  | 韶关市发展改革局 |  |  |
| 本次下达中央预算内投资（万元） |  |  | 2500 |  |  |
| 总 体 目 标 | 灾区供水、排水、道路、桥梁、水库等基础设施以及学校、医院等公益服务设施得到应急恢复，效益得到初步发挥。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |
|  | 实施效果指标 | 产业指标 |  | 支持项目数量 | 8 |
|  | 过程管理指标 | 计划管理指标 |  | 投资计划分解（转发）用时达标率 | 100% |
|  |  |  |  | “两个责任”按项目落实到位率 | 100% |
|  |  | 资金管理指标 |  | 中央预算内投资支付率 | ≥70% |
|  |  |  |  | 总投资完成率 | ≥80% |
|  |  | 项目管理指标 |  | 项目开工率 | ≥85% |
|  |  |  |  | 超规模、超标准、超概算项目比例 | ≤5% |
|  |  | 监督检查指标 |  | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | 0 |

2022年暴雨洪涝灾害灾后恢复重建

中央基建投资绩效目标表

| 专项名称 |  |  | 广东省暴雨洪涝灾害灾后恢复重建2022年中央预算内投资 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下达地方或单位 |  |  | 清远市发展改革局 |  |  |
| 本次下达中央预算内投资（万元） |  |  | 4000 |  |  |
| 总 体 目 标 | 灾区供水、排水、道路、桥梁、水库等基础设施以及学校、医院等公益服务设施得到应急恢复，效益得到初步发挥。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |
|  | 实施效果指标 | 产业指标 |  | 支持项目数量 | 9 |
|  | 过程管理指标 | 计划管理指标 |  | 投资计划分解（转发）用时达标率 | 100% |
|  |  |  |  | “两个责任”按项目落实到位率 | 100% |
|  |  | 资金管理指标 |  | 中央预算内投资支付率 | ≥70% |
|  |  |  |  | 总投资完成率 | ≥80% |
|  |  | 项目管理指标 |  | 项目开工率 | ≥85% |
|  |  |  |  | 超规模、超标准、超概算项目比例 | ≤5% |
|  |  | 监督检查指标 |  | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | 0 |

2022年暴雨洪涝灾害灾后恢复重建

中央基建投资绩效目标表

| 专项名称 |  |  | 广东省暴雨洪涝灾害灾后恢复重建2022年中央预算内投资 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下达地方或单位 |  |  | 河源市发展改革局 |  |  |
| 本次下达中央预算内投资（万元） |  |  | 1200 |  |  |
| 总 体 目 标 | 灾区供水、排水、道路、桥梁、水库等基础设施以及学校、医院等公益服务设施得到应急恢复，效益得到初步发挥。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |
|  | 实施效果指标 | 产业指标 |  | 支持项目数量 | 3 |
|  | 过程管理指标 | 计划管理指标 |  | 投资计划分解（转发）用时达标率 | 100% |
|  |  |  |  | “两个责任”按项目落实到位率 | 100% |
|  |  | 资金管理指标 |  | 中央预算内投资支付率 | ≥70% |
|  |  |  |  | 总投资完成率 | ≥80% |
|  |  | 项目管理指标 |  | 项目开工率 | ≥85% |
|  |  |  |  | 超规模、超标准、超概算项目比例 | ≤5% |
|  |  | 监督检查指标 |  | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | 0 |