# 广东省促进经济高质量发展专项资金（金融发展）

# 绩效目标表

|  |
| --- |
| （2023年） |
| **申报单位** | 广州市地方金融监督管理局 |
| **实施单位** | 广州广电运通金融电子股份有限公司 |
| **申报金额** | 300万元 |
| **年度目标** | 1. 落地实施指标。

依托广东数字金融创新产业园（“一园”）和广州地方金融数字化基础设施平台（“一台”），以实验室（“一室”）为研发基础设施，研发部署数字人民币智能合约系统，支持预付费监管等功能，至少对接1家银行，3个场景落地，接入2家中小微实体商户，支持智能合约调用次数不少于1万次，提升对应的消费，并形成可复制的场景经验。1. 费用支出指标。

2023年6月前完成费用总支出的50%，2023年9月前完成费用总支出的75%，2023年12月前完成费用总支出的100%。 |
| **阶段目标****（6月底前）** | 1. 落地实施指标。

研发部署数字人民币智能合约系统，支持预付费监管等功能，至少对接1家银行，1个场景落地，接入1家中小微实体商户，支持智能合约调用次数不少于4000次。1. 费用支出指标。

2023年6月前完成费用总支出的50%。 |
| **目标** | **指标内容及口径** | **阶段目标** | **年度目标** |
| 产出指标 | 数量指标 | 线上线下场景落地 | 1个 | 3个 |
| 对接银行 | 1家 | 1家 |
| 质量指标 | 智能合约调用次数 | 4000次 | 1万次 |
| 时效指标 | / | / | / |
| 成本指标 | 成本控制 | 完成费用总支出的50% | 完成费用总支出的100% |
| 成本节约 | 实际支出不超过预算 | 实际支出不超过预算 |
| 效益指标 | 经济效益 | 节省电子支付费用 | / | 可节省目前常规移动支付的手续费（约0.03%至0.05%），降低小微企业的经营成本 |
| 社会效益 | 服务实体经济 | / | 系统接入2家中小微实体商户，提升对应的消费，并形成可复制的场景经验。 |
| 防控金融风险 | / | 通过数字人民币特性，联合金融机构防控金融风险，提升金融监管的信息化水平 |
| 环境效益 | 节能减排 | / | 降低纸币、硬币等实物现金发行和流通过程中的碳排放量 |
| 可持续发展 | 带动数字人民币产业健康发展 | / | 带动数字人民币产业健康发展 |
| 满意度 | 服务对象数量 | 社会大众 | / | 社会大众 |
| 满意度 | 服务满意度 | 90% | 90% |